ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

AI-Driven Coding Pipeline

Тикетная система автоматизированного кодирования

с мульти-агентной AI-оркестрацией

Версия: 1.0

Дата: Март 2026

Статус: Черновик для согласования

# Содержание

# 1. Общее описание проекта

## 1.1. Назначение системы

Система представляет собой веб-платформу управления разработкой программного обеспечения (по аналогии с Jira), в которой перемещение задач между колонками Kanban-доски автоматически запускает AI-агентов для планирования, генерации кода, тестирования и деплоя. Человек-программист остаётся в контуре принятия решений на ключевых контрольных точках (Human Gates).

## 1.2. Бизнес-цели

- Сократить время от постановки задачи до деплоя на production минимум в 3 раза по сравнению с ручной разработкой

- Обеспечить контроль качества кода на уровне не ниже текущего за счёт многоуровневого AI + Human review

- Масштабировать команду разработки: 1 программист управляет объёмом работы, эквивалентным 3-5 разработчикам

- Снизить количество критических багов на production на 50% за счёт автоматического тестирования и security-сканирования

## 1.3. Целевые пользователи и роли (RBAC)

| Роль | Права | Ключевые действия |
| --- | --- | --- |
| Заказчик (Product Owner) | Создание и описание задач; просмотр статусов; комментирование | Создаёт тикеты в Backlog; задаёт приоритеты; принимает результат |
| Программист (Developer) | Ревью планов и кода; перемещение тикетов до Staging; настройка тестов | Правит AI-планы; делает Code Review; одобряет деплой на staging |
| Руководитель проекта (PM/Lead) | Все права Developer + деплой на Production; управление пользователями | Единственный, кто может двигать на Production; управляет RBAC |
| AI-агент (System) | Генерация планов, кода, тестов; запуск CI/CD; публикация review | Автоматически выполняет задачи по триггерам; никогда не деплоит без человека |

## 1.4. Ключевые принципы

- Human-in-the-loop: ни одно изменение не попадает в production без одобрения человека

- Multi-agent: разные AI-модели (Claude, Codex, Gemini) используются для разных задач по их сильным сторонам

- Observability: каждое действие AI-агента логируется с промптом, ответом, временем и стоимостью

- Reject loops: на каждом Human Gate есть возврат на предыдущую стадию с комментарием

- Идемпотентность: повторный запуск любой стадии безопасен и воспроизводим

# 2. Архитектура системы

## 2.1. Высокоуровневые компоненты

| Компонент | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Web UI | React + TypeScript + TailwindCSS | Kanban-доска, дашборд, редактор тестов, просмотр diff |
| API Gateway | FastAPI (Python) / Express (Node.js) | REST/WebSocket API, аутентификация, RBAC, webhooks |
| Workflow Orchestrator | Temporal.io / собственный State Machine | Управление состояниями тикета, очереди задач, event bus |
| Agent Pool | Anthropic API + OpenAI API + Google AI API | Пул AI-агентов с роутером задач |
| Agent Router | Python-сервис с логикой маршрутизации | Выбор оптимального агента для каждой подзадачи |
| Git Service | GitHub/GitLab API + libgit2 | Клонирование, ветвление, PR, diff, merge |
| CI/CD Engine | GitHub Actions / GitLab CI / Jenkins | Сборка, тестирование, деплой |
| Test Runner | pytest + Playwright + AI-gen tests | Юнит, интеграционные, E2E, security тесты |
| Context Engine | Vector DB (Qdrant/Pinecone) + embeddings | Семантический поиск по кодовой базе, история решений |
| Database | PostgreSQL + Redis | Тикеты, пользователи, логи; кэш и очереди |
| Object Storage | S3 / MinIO | Артефакты сборки, логи агентов, скриншоты |

## 2.2. Пайплайн обработки тикета (Kanban-колонки)

| Колонка | Триггер | Действие системы | Human Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Backlog | Создание тикета | Валидация формата, присвоение ID | Нет |
| 2. AI Planning | Drag в колонку 2 | Клонирование репо; анализ кода; генерация плана с подзадачами агентами Claude + Gemini | Нет |
| 3. Plan Review | AI завершил план | Уведомление программиста; отображение плана с diff-preview затрагиваемых файлов | Да: Approve / Reject + комментарий |
| 4. AI Coding | Approve плана | Генерация кода агентами (Claude Code / Codex / Gemini) по подзадачам; каждая подзадача в отдельной ветке | Нет |
| 5. Code Review | AI завершил код | Автоматический AI-review (Codex); показ diff + тестов программисту | Да: Approve / Reject + комментарий |
| 6. Staging | Approve код-ревью | Автосборка; деплой на staging; прогон всех тестов (unit, E2E, security, AI-gen) | Нет (автоматический) |
| 7. Staging Verification | Тесты пройдены | Программист проверяет staging вручную; видит отчёт тестов | Да: Approve / Reject |
| 8. Production | PM нажимает Deploy | Canary deploy 5% → 25% → 100% с автоматическим rollback при аномалиях | Да: только PM |

## 2.3. Agent Router — логика маршрутизации

Agent Router определяет, какой AI-агент оптимален для каждой подзадачи. Решение принимается на основе типа задачи, размера контекста, исторической успешности и стоимости.

| Тип задачи | Первичный агент | Fallback | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Архитектурное планирование | Claude (Opus/Sonnet) | Gemini Pro | Лучшее рассуждение, минимальные галлюцинации |
| Рутинный CRUD-код | Codex | Gemini | Быстрая генерация шаблонного кода |
| Сложная бизнес-логика | Claude Code | Codex | Глубокий анализ зависимостей |
| Генерация тестов | Gemini | Claude | Хорошее покрытие edge cases |
| Code Review | Codex + Claude (параллельно) | Gemini | Перекрёстная валидация двумя моделями |
| Рефакторинг | Claude | Codex | Понимание архитектурных паттернов |
| Документация | Gemini | Claude | Быстрая генерация, хорошая структура |
| Security анализ | Claude + SAST tools | Codex | Наибольшая аккуратность в security |

# 3. Описание интерфейса (UI/UX)

## 3.1. Kanban-доска (главный экран)

- 8 колонок горизонтально с возможностью скролла: Backlog, AI Planning, Plan Review, AI Coding, Code Review, Staging, Staging Verification, Production

- Каждый тикет-карточка содержит: заголовок, приоритет (P0-P3), назначенный агент (иконка модели), прогресс-бар, время в текущей колонке

- Drag-and-drop перемещение с подтверждением для Human Gate колонок

- Цветовая индикация: серый (ожидание), синий (AI работает), оранжевый (ждёт человека), зелёный (завершено), красный (rejected)

- Фильтры: по приоритету, по исполнителю, по дате, по статусу тестов

- Real-time обновление через WebSocket

## 3.2. Экран тикета (детальный вид)

- Заголовок, описание задачи (Markdown), acceptance criteria от заказчика

- Табы: План | Код (diff) | Тесты | AI Logs | История

- Таб Plan: древовидный список подзадач с чекбоксами; кнопки Approve/Reject; inline-редактирование

- Таб Code: unified diff с подсветкой синтаксиса; комментарии AI-review inline; кнопка Approve/Reject

- Таб Tests: список тестов (unit, E2E, security) с статусами; редактор для добавления кастомных тестов; кнопка запуска тестов

- Таб AI Logs: хронология действий каждого агента — промпт, ответ, модель, время, стоимость токенов

- Таб History: полная история перемещений тикета, комментариев, reject-причин

## 3.3. Дашборд PM/Admin

- Метрики: среднее время прохождения пайплайна, % rejection rate, стоимость AI на тикет

- Графики: throughput (тикетов/неделя), качество кода (% тестов пройдено с первого раза), распределение по агентам

- Управление пользователями и ролями (RBAC)

- Настройки: выбор AI-моделей, лимиты стоимости на тикет, CI/CD конфигурация

- Production deploy panel: список тикетов, готовых к деплою; кнопка Deploy с canary-настройками

## 3.4. Редактор тестов

- Встроенный code editor (Monaco/CodeMirror) для написания тестов на staging

- Шаблоны тестов: unit test, API test, E2E (Playwright), security check

- Кнопка Generate AI Tests: AI генерирует тесты на основе diff и описания задачи

- Просмотр результатов тестов inline с логами и скриншотами (для E2E)

# 4. Функциональные требования (детализация по итерациям)

## 4.1. Итерация 1: Базовая платформа (MVP)

Цель: работающая Kanban-доска с аутентификацией, базовой RBAC и ручным перемещением тикетов.

Scope:

- Регистрация и аутентификация пользователей (JWT + refresh tokens)

- RBAC: три роли (Owner, Developer, PM) с разграничением прав

- CRUD тикетов: создание, редактирование, удаление, просмотр

- Kanban-доска с 8 колонками и drag-and-drop

- WebSocket для real-time обновлений доски

- PostgreSQL схема: users, tickets, ticket_history, comments

- API: REST endpoints для всех CRUD операций + WebSocket

- Базовый UI: доска, карточка тикета, профиль пользователя

Критерии приёмки итерации 1:

- Пользователь может зарегистрироваться, залогиниться и увидеть пустую Kanban-доску

- Пользователь с ролью Owner может создать тикет с заголовком, описанием и приоритетом

- Тикет можно перетащить между колонками; Human Gate колонки требуют подтверждения

- Роль Developer не может перемещать тикеты в колонку Production

- Изменения на доске видны всем подключённым пользователям в real-time (< 500ms)

- API покрыт unit-тестами на 80%+ coverage

- UI отрисовывается на мобильных устройствах (responsive layout)

## 4.2. Итерация 2: Git-интеграция и Context Engine

Цель: система умеет клонировать репозитории, анализировать код и строить контекст для AI-агентов.

Scope:

- Подключение Git-репозитория к проекту (GitHub/GitLab OAuth)

- Клонирование репозитория при перемещении тикета в AI Planning

- Построение графа зависимостей кода (AST-парсинг для JS/TS/Python)

- Индексация кодовой базы в Vector DB (embeddings через API)

- API для семантического поиска по кодовой базе: query → relevant files

- Отображение файловой структуры и зависимостей в UI тикета

Критерии приёмки итерации 2:

- При перемещении тикета в AI Planning репозиторий клонируется за < 60 секунд (для репо до 500MB)

- Семантический поиск возвращает релевантные файлы (precision@5 > 0.7 на тестовом датасете)

- Граф зависимостей корректно отображает import/require связи для JS/TS/Python

- Vector DB переиндексируется инкрементально при изменениях (< 30 секунд для дельты)

## 4.3. Итерация 3: AI Planning Agent

Цель: AI-агент генерирует структурированный план реализации задачи с разбивкой на подзадачи.

Scope:

- Интеграция с Anthropic API (Claude) и Google AI API (Gemini)

- Промпт-пайплайн: описание задачи + контекст кода → структурированный план (JSON)

- План содержит: список подзадач, затрагиваемые файлы, предполагаемый diff, зависимости между подзадачами

- UI: отображение плана как дерево подзадач; inline-редактирование; diff-preview

- Approve/Reject UI с обязательным комментарием при Reject

- При Reject: тикет возвращается в AI Planning с комментарием как дополнительный контекст

Критерии приёмки итерации 3:

- AI генерирует план за < 120 секунд для тикета средней сложности

- План содержит минимум 3 подзадачи с указанием конкретных файлов

- Программист может отредактировать любую подзадачу и сохранить изменения

- При Reject план перегенерируется с учётом комментария программиста

- Стоимость AI-вызовов на генерацию плана логируется и отображается в UI

## 4.4. Итерация 4: AI Coding Engine

Цель: мульти-агентная генерация кода по утверждённому плану с изоляцией в отдельных ветках.

Scope:

- Agent Router: выбор агента (Claude Code / Codex / Gemini) по типу подзадачи

- Каждая подзадача выполняется в отдельном git worktree/branch

- Параллельная генерация для независимых подзадач

- Автоматический merge подзадач в feature-branch с разрешением конфликтов

- Запуск линтера и базовых тестов после генерации (self-correction до 3 попыток)

- Fallback: при ошибке основного агента задача передаётся fallback-агенту

- Логирование: каждый вызов API — промпт, ответ, модель, токены, время, стоимость

Критерии приёмки итерации 4:

- Код генерируется для всех подзадач плана; линтер проходит без ошибок после self-correction

- Agent Router корректно выбирает агента по типу задачи (>80% совпадение с reference routing table)

- Параллельные подзадачи выполняются одновременно (измеряется wall-clock time vs sequential)

- Fallback срабатывает при ошибке основного агента; задача завершается успешно

- Merge подзадач в feature branch проходит без конфликтов в 90%+ случаев

- Полный лог каждого AI-вызова доступен в UI (таб AI Logs)

## 4.5. Итерация 5: Code Review Pipeline

Цель: параллельный AI + Human code review с отображением результатов в едином интерфейсе.

Scope:

- Автоматический AI-review при завершении кодирования (Codex + Claude параллельно)

- Unified diff view с inline-комментариями от AI и человека

- Категоризация AI-замечаний: critical / warning / suggestion / style

- Кнопки Approve / Request Changes / Reject для программиста

- При Request Changes: AI перегенерирует код с учётом замечаний (до 3 итераций)

- При Reject: тикет возвращается на AI Planning

Критерии приёмки итерации 5:

- AI-review завершается за < 90 секунд для PR до 500 строк

- Комментарии AI отображаются inline в diff view с категорией и severity

- При Request Changes AI исправляет код; повторный review проходит автоматически

- Программист видит отдельно комментарии каждой AI-модели (Claude vs Codex)

## 4.6. Итерация 6: CI/CD и тестирование

Цель: автоматический деплой на staging, прогон тестов, security-сканирование.

Scope:

- CI pipeline: build → lint → unit tests → integration tests → security scan

- CD pipeline: автодеплой на staging при approve code review

- Тестовый фреймворк: прогон пользовательских тестов + AI-генерируемых тестов

- Security: SAST (Semgrep/Bandit), dependency scan (npm audit / pip-audit), DAST на staging

- UI для просмотра результатов тестов: дерево тестов, логи, скриншоты E2E

- Redактор тестов: пользователь может добавить свои тесты через UI

- AI-генерация тестов: на основе diff и описания задачи AI генерирует дополнительные тесты

Критерии приёмки итерации 6:

- CI pipeline запускается автоматически при approve code review

- Деплой на staging завершается за < 5 минут

- Security scan выявляет OWASP Top 10 уязвимости (проверено на тестовом коде с известными уязвимостями)

- AI-генерируемые тесты покрывают минимум 3 edge case на каждый endpoint

- Результаты тестов видны в UI с drill-down до логов и скриншотов

- Пользователь может добавить кастомный тест через UI и он включается в pipeline

## 4.7. Итерация 7: Production Deploy и мониторинг

Цель: canary deployment на production с автоматическим rollback и мониторингом.

Scope:

- PM-only Production deploy gate (RBAC enforcement)

- Canary deployment: 5% → 25% → 50% → 100% с настраиваемыми шагами

- Автоматический rollback при: error rate > порог, latency > порог, health check fail

- Production мониторинг: error rate, latency P50/P95/P99, throughput

- Notification pipeline: Slack/email/Telegram при аномалиях

- Admin dashboard: стоимость AI на тикет, throughput, rejection rate, MTTR

Критерии приёмки итерации 7:

- Только пользователь с ролью PM может инициировать production deploy

- Canary rollout проходит через все шаги; при аномалии автоматически откатывается

- Время от нажатия Deploy до 100% rollout: < 30 минут (без аномалий)

- PM получает уведомление в Slack при начале и завершении деплоя

- Dashboard показывает все метрики из раздела 5 в real-time

# 5. Метрики качества и SLA

## 5.1. Метрики производительности пайплайна

| Метрика | Целевое значение | Как измеряется | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| Время AI Planning | < 120 сек | От триггера до готового плана | Внутренний таймер + Prometheus |
| Время AI Coding | < 10 мин на подзадачу | От старта до прохождения линтера | Внутренний таймер |
| Время AI Code Review | < 90 сек на PR до 500 строк | От триггера до публикации комментариев | Внутренний таймер |
| Время CI/CD pipeline | < 5 мин | От триггера до деплоя на staging | CI/CD metrics |
| End-to-end cycle time | < 4 часа (средний тикет) | От Backlog до Production | Ticket timestamps |
| Throughput | > 5 тикетов/день на программиста | Тикеты в Production / Developer / день | Dashboard analytics |

## 5.2. Метрики качества кода

| Метрика | Целевое значение | Как измеряется |
| --- | --- | --- |
| Тест coverage (unit) | > 80% | jest --coverage / pytest --cov |
| Lint pass rate (первая попытка) | > 70% | % подзадач, прошедших линтер без self-correction |
| AI Code Review pass rate | > 60% без critical замечаний | % PR без critical-категории замечаний от AI |
| Human rejection rate (Code Review) | < 30% | % тикетов, отклонённых программистом на Code Review |
| Human rejection rate (Plan Review) | < 25% | % планов, отклонённых программистом |
| Security vulnerabilities (critical) | 0 на production | SAST + DAST scan results |
| Security vulnerabilities (high) | < 2 на тикет | SAST + DAST scan results |
| Production bug rate | < 0.5 bugs/тикет | Баг-репорты в течение 7 дней после деплоя |
| Test pass rate на staging | > 95% | % тестов (unit + E2E + security), пройденных с первого раза |

## 5.3. Метрики стоимости и эффективности AI

| Метрика | Целевое значение | Как измеряется |
| --- | --- | --- |
| Средняя стоимость AI на тикет | < $5 для простого, < $20 для сложного | Сумма cost всех API-вызовов по тикету |
| Токены на подзадачу (среднее) | < 50K input + 10K output | API usage logs |
| Self-correction rate | < 3 итерации на подзадачу | Количество перезапусков до прохождения линтера |
| Agent fallback rate | < 10% | % задач, переданных fallback-агенту |
| Context cache hit rate | > 60% | % запросов к Vector DB с релевантным результатом |

## 5.4. Метрики инфраструктуры

| Метрика | Целевое значение | Как измеряется |
| --- | --- | --- |
| API latency (P95) | < 200ms для CRUD, < 500ms для WebSocket | Prometheus + Grafana |
| Uptime | > 99.5% | Health checks / uptime monitor |
| WebSocket reconnection time | < 3 секунды | Client-side metrics |
| Database query time (P95) | < 50ms | pg_stat_statements |
| Staging environment parity | > 95% совпадение с production config | IaC drift detection |

# 6. Чеклист верификации для Claude Code (по итерациям)

Каждый чеклист выполняется после завершения итерации. Claude Code должен проверить каждый пункт и вернуть статус PASS/FAIL с описанием.

## 6.1. Итерация 1: Базовая платформа

| # | Проверка | Команда / действие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер запускается | npm start / uvicorn main:app | Без ошибок, порт 3000/8000 слушает |
| 2 | Регистрация пользователя | POST /api/auth/register | 201 Created, JWT в ответе |
| 3 | Аутентификация | POST /api/auth/login | 200 OK, access_token + refresh_token |
| 4 | RBAC: Owner создаёт тикет | POST /api/tickets (роль: owner) | 201 Created |
| 5 | RBAC: Developer не деплоит | PATCH /api/tickets/:id/move {column: production} (роль: dev) | 403 Forbidden |
| 6 | Kanban: drag-and-drop | PATCH /api/tickets/:id/move | 200 OK, WebSocket broadcast |
| 7 | WebSocket real-time | Подключение + перемещение тикета | Событие получено < 500ms |
| 8 | Unit tests | npm test / pytest | > 80% coverage, 0 failures |
| 9 | Responsive UI | Lighthouse mobile audit | Score > 80 |
| 10 | DB migration | npm run migrate / alembic upgrade head | Без ошибок |

## 6.2. Итерация 2: Git + Context

| # | Проверка | Команда / действие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Git OAuth подключение | GET /api/git/connect | 302 redirect на GitHub OAuth |
| 2 | Клонирование репо | Триггер перемещения в AI Planning | Репо клонировано < 60 сек |
| 3 | Индексация в Vector DB | GET /api/context/status | indexed: true, chunks > 0 |
| 4 | Семантический поиск | POST /api/context/search {query: ...} | Релевантные файлы в top-5 |
| 5 | Граф зависимостей | GET /api/context/deps/:file | JSON с imports/exports |
| 6 | Инкрементальная переиндексация | Изменение файла + reindex | < 30 сек |

## 6.3. Итерация 3: AI Planning

| # | Проверка | Команда / действие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генерация плана | Перемещение тикета в AI Planning | План с подзадачами < 120 сек |
| 2 | Формат плана | GET /api/tickets/:id/plan | JSON: subtasks[], affected_files[], dependencies |
| 3 | Diff preview | GET /api/tickets/:id/plan/preview | Предполагаемые изменения по файлам |
| 4 | Approve | POST /api/tickets/:id/plan/approve | Тикет перемещён в AI Coding |
| 5 | Reject + re-plan | POST /api/tickets/:id/plan/reject {comment} | Новый план с учётом комментария |
| 6 | Логирование стоимости | GET /api/tickets/:id/ai-logs | Промпт, токены, стоимость |

## 6.4. Итерация 4: AI Coding

| # | Проверка | Команда / действие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agent Router | POST /api/agent/route {task_type} | Корректный агент выбран |
| 2 | Code generation | Trigger: план одобрен | Код для каждой подзадачи сгенерирован |
| 3 | Изоляция в ветках | git branch -a | Отдельная ветка на подзадачу |
| 4 | Линтер проходит | npm run lint / flake8 | 0 ошибок (после self-correction) |
| 5 | Self-correction | Лог: количество итераций | Не более 3 на подзадачу |
| 6 | Merge в feature | git merge --no-ff | Без конфликтов (>90% случаев) |
| 7 | Fallback | Симуляция ошибки основного агента | Fallback агент завершает задачу |
| 8 | AI Logs полные | GET /api/tickets/:id/ai-logs | Каждый вызов: prompt, response, model, tokens, cost |

## 6.5. Итерация 5: Code Review

| # | Проверка | Команда / действие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Авто-review запуск | Триггер: AI Coding завершён | Review от 2 моделей < 90 сек |
| 2 | Diff view | GET /api/tickets/:id/diff | Unified diff с inline комментариями |
| 3 | Категоризация | Комментарии AI | critical / warning / suggestion / style |
| 4 | Approve | POST /api/tickets/:id/review/approve | Тикет → Staging |
| 5 | Request Changes | POST /api/tickets/:id/review/request-changes | AI исправляет + re-review |
| 6 | Reject → Planning | POST /api/tickets/:id/review/reject | Тикет → AI Planning |

## 6.6. Итерация 6: CI/CD и тесты

| # | Проверка | Команда / действие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CI автозапуск | Trigger: Code Review approved | Pipeline запущен автоматически |
| 2 | Build + lint + tests | CI pipeline | Все стадии PASS |
| 3 | Security scan | Semgrep + npm audit | Отчёт с уязвимостями |
| 4 | Staging deploy | CD pipeline | Приложение доступно на staging URL |
| 5 | AI-gen тесты | POST /api/tests/generate | Минимум 3 edge-case теста |
| 6 | Кастомные тесты UI | Добавление теста через UI | Тест включён в pipeline |
| 7 | Результаты в UI | GET /api/tickets/:id/test-results | Дерево тестов с логами |
| 8 | Staging < 5 мин | Время от триггера до ready | < 300 секунд |

## 6.7. Итерация 7: Production

| # | Проверка | Команда / действие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM-only gate | Developer пытается деплоить | 403 Forbidden |
| 2 | Canary 5% | PM нажимает Deploy | Трафик: 5% на новую версию |
| 3 | Canary rollout | Автоматическое продвижение | 5% → 25% → 50% → 100% |
| 4 | Auto-rollback | Инъекция ошибки > порога | Откат на предыдущую версию < 60 сек |
| 5 | Мониторинг | Dashboard | Error rate, latency P95, throughput отображаются |
| 6 | Уведомления | Deploy + аномалия | Slack/email уведомление доставлено |
| 7 | Dashboard метрики | GET /api/admin/metrics | Все метрики из раздела 5 |

# 7. Нефункциональные требования

## 7.1. Безопасность

- Все API-ключи AI-сервисов хранятся в encrypted secrets (Vault / AWS Secrets Manager)

- JWT токены с expiry 15 минут + refresh token 7 дней

- Rate limiting на API: 100 req/min для обычных endpoints, 10 req/min для AI endpoints

- Все данные в transit через TLS 1.3

- Аудит-лог всех действий пользователей с IP и user-agent

- Sandbox для выполнения AI-генерированного кода (Docker контейнер с ограничениями)

## 7.2. Масштабируемость

- Горизонтальное масштабирование API через Kubernetes / Docker Swarm

- Очередь задач (Redis / RabbitMQ) для асинхронной обработки AI-вызовов

- Connection pooling для PostgreSQL (pgBouncer)

- CDN для статики фронтенда

## 7.3. Отказоустойчивость

- Graceful degradation при недоступности AI-провайдера: автоматический fallback на альтернативную модель

- Retry с exponential backoff для API-вызовов (max 3 retry)

- Dead letter queue для необработанных задач

- Автоматический health check каждого AI-провайдера каждые 60 секунд

## 7.4. Observability

- Structured logging (JSON) во всех сервисах

- Distributed tracing (OpenTelemetry / Jaeger) для end-to-end трейсинга тикета

- Metrics: Prometheus + Grafana дашборды

- Alerting: PagerDuty / OpsGenie для critical alerts

# 8. Рекомендуемый технологический стек

| Слой | Технология | Альтернатива |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19 + TypeScript + TailwindCSS + Zustand | Vue 3 + Pinia |
| Backend API | FastAPI (Python 3.12) + Pydantic | Express + TypeScript |
| Workflow Engine | Temporal.io | Celery + Redis / Custom State Machine |
| Database | PostgreSQL 16 + pgvector | Supabase |
| Cache / Queue | Redis 7 (cache + pub/sub + task queue) | RabbitMQ для queue |
| Vector DB | Qdrant / pgvector extension | Pinecone / Weaviate |
| AI: Planning + Review | Anthropic API (Claude Sonnet 4.6) | Claude Opus 4.6 для сложных |
| AI: Coding | OpenAI Codex / Claude Code | Gemini 2.5 Pro |
| AI: Test Gen | Google Gemini 2.5 Pro | Claude Sonnet |
| AI: Embeddings | text-embedding-3-large (OpenAI) | Voyage / Cohere Embed |
| Git Integration | GitHub API v4 (GraphQL) + libgit2 | GitLab API |
| CI/CD | GitHub Actions | GitLab CI / Jenkins |
| Security Scan | Semgrep + npm audit + Bandit | Snyk / SonarQube |
| E2E Testing | Playwright | Cypress |
| Monitoring | Prometheus + Grafana + Loki | Datadog |
| Infrastructure | Docker + Kubernetes | Docker Compose для dev |
| Notifications | Slack API + Telegram Bot API | Email (SendGrid) |
| Auth | NextAuth.js / FastAPI-Users + OAuth2 | Auth0 / Clerk |

# 9. План-график реализации

| Итерация | Длительность | Результат | Checkpoint |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-1: Базовая платформа | 2 недели | Kanban + Auth + RBAC + CRUD + WebSocket | Чеклист 6.1 полностью PASS |
| IT-2: Git + Context | 1.5 недели | Git OAuth + клонирование + Vector DB + семантический поиск | Чеклист 6.2 полностью PASS |
| IT-3: AI Planning | 2 недели | AI генерирует планы; approve/reject flow работает | Чеклист 6.3 полностью PASS |
| IT-4: AI Coding | 2.5 недели | Мульти-агентная генерация кода с router + fallback | Чеклист 6.4 полностью PASS |
| IT-5: Code Review | 1.5 недели | Параллельный AI + Human review; request changes loop | Чеклист 6.5 полностью PASS |
| IT-6: CI/CD + тесты | 2 недели | Автосборка + staging deploy + все виды тестов | Чеклист 6.6 полностью PASS |
| IT-7: Production | 2 недели | Canary deploy + rollback + мониторинг + дашборд | Чеклист 6.7 полностью PASS |

Общая продолжительность: 13.5 недель (с буфером 15% = ~15.5 недель)

Каждая итерация завершается прогоном соответствующего чеклиста из раздела 6. Итерация считается завершённой только при 100% PASS по всем пунктам чеклиста. При FAIL итерация повторяется с фокусом на непройденные пункты.

# 10. Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Human Gate | Контрольная точка, где AI не может продолжить без одобрения человека |
| Agent Router | Компонент, выбирающий оптимальный AI-агент для задачи на основе типа, стоимости и истории |
| Self-correction | Автоматическая повторная генерация кода AI-агентом при ошибке линтера или тестов (до 3 попыток) |
| Reject loop | Возврат тикета на предыдущую стадию при отклонении человеком с обязательным комментарием |
| Canary deploy | Постепенное увеличение процента трафика на новую версию (5% → 25% → 50% → 100%) |
| Context Engine | Система индексации кодовой базы через embeddings для предоставления контекста AI-агентам |
| Feature branch | Отдельная git-ветка для всех изменений по одному тикету |
| SAST | Static Application Security Testing: анализ исходного кода на уязвимости без запуска |
| DAST | Dynamic Application Security Testing: анализ работающего приложения на runtime уязвимости |
| Worktree | Изолированная рабочая копия git-репозитория для параллельной работы агентов |